Блок 3. Подсистемы управления проектами.

Тема 8. Управление временем проекта.

- Структура процессов «Определение состава операций» и «Определение взаимосвязей операций».

- Основные понятия и правила построения сетевых моделей.

Контрольные вопросы

- что является исходной информацией для определения состава операций?

- Дайте определение понятию работа в сетевой модели.

- Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования?

- В чем преимущества стрелочных диаграмм перед диаграммами Гантта?

- Разъясните на примере правило изображения параллельных работ.

- Какая ошибка при построении сетевой модели называется «тупик»?

Литература

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под.ред.проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006

- Мазур И.И. Управление проектами: учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ.ред. И.И. Мазура. – М.: Омега-Л, 2005

- Управление проектами. Справочник профессионала / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: Высш.шк., 2001

- Управление проектами / под ред.Д.К. Пинто. – СПб.: Питер, 2003

- Управление проектами / под ред.Д.А. Рассел. – М.: ДМК-пресс, 2004

- Руководство к своду знаний по управлению проектами / PMI, Пенсильвания, США, 2000