Вопросы для подготовки к экзамену  по «Управлению проектами»

- История развития метода управления проектами и его концепция.

- Место и роль дисциплины в подготовке менеджера.

- Предпосылки перехода к управлению проектами.

- Эволюция развития методов управления проектами.

- Понятие проекта и управления проектом.

- Отличительные признаки проекта.

- Отличие проекта от программы.

- Базовые понятия управления проектами.

- Окружающая среда проекта.

- Основы управления проектами.

- Жизненный цикл проекта.

- Классификация проектов.

- Участники проекта.

- Объект и субъект управления в рамках концепции управления проектами.

- Процессы управления проектами: процессы инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения.

- Стандарты по управлению проектами.

- Разработка концепции проекта и оценка его эффективности.

- Инициация и разработка концепции проекта.

- Цели проекта. Формирование идеи проекта.

- Предынвестиционные исследования.

- Проектный анализ, его структура и назначение.

- Методы оценки эффективности проекта.

- Категории и виды эффективности.

- Схема оценки эффективности.

- Критерии эффективности проекта.

- Планирование проекта.

- Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проектами.

- Виды планов (стратегические, текущие, оперативные).

- Основные и вспомогательные процедуры планирования.

- Принципы планирования.

- Планирование содержания проекта.

- Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации.

- Дерево целей, работ, ресурсов, стоимости, участников, матрица ответственности.

- Оптимальный уровень детализации.

- Разработка проектной документации: состав и порядок разработки.

- Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы.

- Материально-техническая подготовка проекта.

- Материально-техническая подготовка проекта.

- Закупки и поставки.

- Структура задач материально-технической подготовки (МТП).

- Органы материально-технического обеспечения.

- Подсистемы управления проектами.

- Структура процессов «Определение состава операций» и «Определение взаимосвязей операций».

- Основные понятия и правила построения сетевых моделей.

- Расчет расписания проекта.

- Оценка длительности операций.

- Метод критического пути. Метод PERT.

- Комплексное моделирование расписания и его корректировка.

- Метод анализа и графической оценки GERT.

- Корректировка сетевого графика. Управление расписанием.

- Оценка стоимости проекта. Виды и назначение смет. Методы определения сметной стоимости.

- Структура управления стоимостью на этапах жизненного цикла.

- Бюджетирование проекта.

- Отчетность по затратам.

- Оптимизация плана проекта по показателю время / стоимость (метод PERT / COST).

- Организационные структуры управления проектами.

- Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта.

- Структуры управления проектами.

- Функции участников проекта.

- Управление проектной командой.

- Создание проектной команды.

- Управление проектной командой. Руководство, лидерство. Конфликты. Проектный офис.

- Цель и назначение контроля. Методы контроля.

- Требования к системе контроля. Принципы построения эффективной системы контроля.

- Процессы контроля. Технология управления изменениями.

- Контроль стоимости проекта. Традиционный метод и метод освоенного объема.

- Оценка текущего статуса проекта. Отчетность по затратам. Прогнозирование изменений.

- Управление коммуникациями и завершением проекта.

- Планирование коммуникаций. Распространение информации.

- Отчетность об исполнении. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие проекта.