Тема 13. Организационные структуры управления проектами.

- Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта.

- Структуры управления проектами.

- Функции участников проекта.

Контрольные вопросы

- Чем отличается организационная структура от организационной формы?

- Дайте характеристику выделенной оргструктуре  и структуре всеобщего управления по проектам.

- Раскройте преимущества и недостатки функциональной организационной структуры.

- В чем недостатки матричной структуры управления?

- Раскройте преимущества и недостатки проектной организационной структуры.

- Назовите стратегии структуризации при выборе оргструктуры проекта.

Литература

- Мазур И.И. Управление проектами: учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ.ред. И.И. Мазура. – М.: Омега-Л, 2005

- Управление проектами. Справочник профессионала / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: Высш.шк., 2001

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под.ред.проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006