МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

| РГП «Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова» Экономический факультет |  | Утверждаю Проректор по учебной работе и новым технологиям обучения ___________________А.Абсадыков _____._________2014__ г. |
| --- | --- | --- |

#### Кафедра управления и делового администрирования

## РАБОЧАЯ учебная  программа

# дисциплины     	Управление проектами

# специальность      	5В051000 – Государственное и местное управление

всего кредитов 	2

Костанай, 2014

Рабочая учебная программа составлена Тастемировой Ж.А., ст. преподавателем

19.05.2014 г.						______________________

###### Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры управления и делового администрирования от 20.05.2014 г. протокол № 7а

Зав. кафедрой	А.Мустафина

###### Одобрена методическим советом экономического факультета

###### от 23.05.2013  г. протокол № 5

Председатель методического совета ________________ Г. Панина

1 Описание дисциплины:

Дисциплина «Управление проектами» является элективной, базовой дисциплиной.

Данная дисциплина формирует профессиональные знания и умения при освоении специальности.

Вхождение страны в рыночную экономику заставляет пересмотреть содержание системы дисциплин, занимающихся экономикой, планированием, организацией и управлением. Именно эти, характерные для рыночной экономики причины требуют не просто повышения уровня специализации экономико-управленческой деятельности, но и разработки специальных методов планирования, контроля сроков исполнения и организации взаимодействия исполнителей. Основой нового подхода к объекту управления является концепция управления проектом. V

Пререквизиты: микроэкономика, статистические методы в экономике.

Постреквизиты: управление маркетингом

Цель дисциплины: знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя).

Задачи:

- ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами;

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;

- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и оптимизации;

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств.

При изучении курса студенты должны знать

- методы управления проектами;

- методические подходы для принятия решений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;

- инструментарии планирования и контроля хода выполнения проекта;

-	экономическое моделирование проектов с применением программных средств.

уметь

- квалифицированно принимать решения по управлению командой проекта;

- координировать материалы, финансовые средства и графики для выполнения определенного проекта в заданное время в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя).

владеть навыками

- планирования проектов;

- бюджетирования проектов;

- анализа проектов;

- контроля за ходом реализации проектов.

быть компетентными

-	во владении терминологией, основными нормами и стандартами, регулирующими деятельность организаций в области планирования и управления проектами;

- в разработке и обосновании концепции проекта;

- в осуществлении системного планирования проекта на всех фазах его жизненного цикла;

- во владении основными принципами управления проектами на основе процессов инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения;

- в управлении взаимодействиями в проекте;

- в обеспечении эффективного контроля за ходом выполнения проекта, а также умение регулирования и управления изменениями;

-	в использовании программными продуктами для целей управления проектами.

2  Содержание дисциплины

Блок 1. История и концепция управления проектами.

Тема 1. История развития метода управления проектами и его концепция.

Место и роль дисциплины в подготовке менеджера. Предпосылки перехода к управлению проектами. Эволюция развития методов управления проектами. Понятие проекта и управления проектом. Отличительные признаки проекта. Отличие проекта от программы. Базовые понятия управления проектами. Окружающая среда проекта.

Тема 2. Основы управления проектами.

Жизненный цикл проекта. Классификация проектов. Участники проекта. Объект и субъект управления в рамках концепции управления проектами. Процессы управления проектами: процессы инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения. Стандарты по управлению проектами.

Блок 2. Разработка проекта.

Тема 3. Разработка концепции проекта и оценка его эффективности.

Инициация и разработка концепции проекта. Цели проекта. Формирование идеи проекта. Предынвестиционные исследования. Проектный анализ, его структура и назначение.

Тема 4. Методы оценки эффективности проекта.

Категории и виды эффективности. Схема оценки эффективности. Критерии эффективности проекта.

Тема 5. Планирование проекта.

Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проектами. Виды планов (стратегические, текущие, оперативные). Основные и вспомогательные процедуры планирования. Принципы планирования. Планирование содержания проекта.

Тема 6. Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации.

Дерево целей, работ, ресурсов, стоимости, участников, матрица ответственности. Оптимальный уровень детализации. Разработка проектной документации: состав и порядок разработки. Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы.

Тема 7. Материально-техническая подготовка проекта.

Материально-техническая подготовка проекта. Закупки и поставки. Структура задач материально-технической подготовки (МТП). Органы материально-технического обеспечения.

Блок 3. Подсистемы управления проектами.

Тема 8. Управление временем проекта.

Структура процессов «Определение состава операций» и «Определение взаимосвязей операций». Основные понятия и правила построения сетевых моделей.

Тема 9. Расчет расписания проекта.

Оценка длительности операций. Метод критического пути. Метод PERT.

Тема 10. Комплексное моделирование расписания и его корректировка.

Метод анализа и графической оценки GERT. Корректировка сетевого графика. Управление расписанием.

Тема 11. Оценка стоимости проекта.

Оценка стоимости проекта. Виды и назначение смет. Методы определения сметной стоимости.

Тема 12. Управление стоимостью проекта.

Структура управления стоимостью на этапах жизненного цикла. Бюджетирование проекта. Отчетность по затратам. Оптимизация плана проекта по показателю время / стоимость (метод PERT / COST).

Тема 13. Организационные структуры управления проектами.

Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта. Структуры управления проектами. Функции участников проекта.

Тема 14. Управление проектной командой.

Создание проектной команды. Управление проектной командой. Руководство, лидерство. Конфликты. Проектный офис.

Тема 15. Контроль и регулирование проекта.

Цель и назначение контроля. Методы контроля. Требования к системе контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Процессы контроля. Технология управления изменениями.

Тема 16. Контроль стоимости проекта.

Контроль стоимости проекта. Традиционный метод и метод освоенного объема. Оценка текущего статуса проекта. Отчетность по затратам. Прогнозирование изменений.

Тема 17. Управление коммуникациями и завершением проекта.

Планирование коммуникаций. Распространение информации. Отчетность об исполнении. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие проекта.

3 Список рекомендуемой литературы

Основная:

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под.ред.проф. М.Л. Разу. - М.: КНОРУС, 2006, с. 768

- Дитхелм Г. Управление проектами. / СПб.: Бизнес-пресса, 2003, с.400

- Грей Клиффорд, Эрик Ларсон Управление проектами.: пер.с англ. -М.: Дело и сервис, 2003, с.521

- Мазур И.И. Управление проектами: учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ.ред. И.И. Мазура. - М: Омега-Л, 2005, с.664	"*

- Управление проектами / под ред.Д.К. Пинто. - СПб.: Питер, 2003, с.464

- Управление проектами / под ред.Д.А. Рассел. - М.: ДМК-пресс, 2004, с.470

- Заренков В.А. Управление проектами: учеб.пособие /2-е изд. -М.: АСВ, 2006, с.312

Дополнительная:

- Шапиро В.Д. Управление проектами (зарубежный опыт) / СПб.: ДваТри. i996. с.451

- Управление проектами: справочник профессионала / по ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. - М.: Высш.шк., 2001, с.664

- Нанасов П.С. Управление проектом: учеб.пособие / М.: АСВ. 2002, с. 160

- Колосова Е.В., Новиков Д.А., Цветков А.В. Методика освоенного объема в оперативном управлении проектами. / М.: НИЦ Апостроф, 2000, с.156

- Ахмеджа X. Сетевые методы в проектировании и производстве / М.: Мир, 1979, с.635

- Кудрявцев Е.М. Microsoft Project. Методы сетевого планирования и управления проектами / М.: ДМК-пресс, 2005, с.240

- Руководство к своду знаний по управлению проектами / РМ1, Пенсильвания, США, 2000, с. 125

- Волков И.М. Проектный анализ: учебник для вузов / Волков И.М., Грачев М.В. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002, с.495

- Масловский В.П. Методы оценки инвестиционных проектов: учеб.пособие / Красноярск: КрасГАСА, 1996, с.35

4. Приложение

Программа дисциплины для обучающихся (Syllabus)