Тема 10. Комплексное моделирование расписания и его корректировка.

- Метод анализа и графической оценки GERT.

- Корректировка сетевого графика.

- Управление расписанием.

Контрольные вопросы

- В чем состоит особенность метода GERT?

- Приведите сравнительную характеристику методов составления и расчета расписания проекта.

- Приведите примеры проектов и укажите наиболее эффективный для них  метод разработки расписания.

- Назовите методы сжатия длительности работ.

- Какова очередность включения операций в план при корректировке по ресурсам?

- Что входит в процесс «Управление расписанием проекта»?

Литература

- Ахьюджа Х. Сетевые методы в проектировании и производстве / М.:  Мир, 1979

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под.ред.проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006

- Мазур И.И. Управление проектами: учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ.ред. И.И. Мазура. – М.: Омега-Л, 2005

- Управление проектами. Справочник профессионала / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: Высш.шк., 2001

- Управление проектами / под ред.Д.К. Пинто. – СПб.: Питер, 2003

- Управление проектами / под ред.Д.А. Рассел. – М.: ДМК-пресс, 2004

- Руководство к своду знаний по управлению проектами / PMI, Пенсильвания, США, 2000