Тема 9. Расчет расписания проекта.

- Оценка длительности операций.

- Метод критического пути.

- Метод PERT.

Контрольные вопросы

- Перечислите методы расчета расписания.

- Дайте определение параметру раннее окончание работы.

- Что показывает частный и общий резерв времени?

- Почему менеджеру проекта важно знать характеристики работ в сетевом графике и как он их может использовать в управлении проектом?

- Какие работы в сетевом графике называются критическими?

- Сколько параметров используется при определении ожидаемой длительности работы по методу PERT?

- Раскройте процедуру решения задачи оценки вероятности завершения проекта к заданному сроку по методу PERT.

Литература

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под.ред.проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006

- Мазур И.И. Управление проектами: учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ.ред. И.И. Мазура. – М.: Омега-Л, 2005

- Управление проектами. Справочник профессионала / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: Высш.шк., 2001

- Управление проектами / под ред.Д.К. Пинто. – СПб.: Питер, 2003

- Управление проектами / под ред.Д.А. Рассел. – М.: ДМК-пресс, 2004

- Кудрявцев Е.М. Microsoft Project. Методы сетевого планирования и управления проектами / М.: ДМК-пресс, 2005

- Руководство к своду знаний по управлению проектами / PMI, Пенсильвания, США, 2000